# Kargo Takip ve Yönetim Sistemi

## Proje Hakkında

Kargo Takip ve Yönetim Sistemi, kargo süreçlerini dijitalleştiren, gönderi oluşturma, takip ve yönetimi kolaylaştıran web tabanlı bir uygulamadır.

Sistem sayesinde kargolar gerçek zamanlı takip edilir, hareket geçmişi kayıt altına alınır ve admin panel üzerinden tüm süreçler yönetilebilir.

## Hedefler

- Gerçek zamanlı kargo takibi

- Kargo durum güncellemeleri (hazırlandı, yolda, teslim edildi vb.)

- Role-Based Access Control (Admin / Kullanıcı)

- Kargo hareket geçmişi

- Hata yönetimi ve log kayıtları

- Basit ve kullanıcı dostu arayüz

## Ekip ve Roller

| Birim | Sorumluluk | Ekip Üyeleri |
| --- | --- | --- |
| Proje Yönetimi | Görev dağılımı, sprint planlama | Eslem |
| Veritabanı | Kargo, kullanıcı ve er şeması | Gulsenem,Atakan |
| Backend | API geliştirme, business logic | Gulsenem,Atakan |
| Frontend | Arayüz geliştirme, API entegrasyonu | Miray,Ebrar,Eslem, Eda,Nehir,Zuhal |

## Yol Haritası (Sprint 1 – 4 Hafta)

| Hafta | Odak | Teslim Edilecekler |
| --- | --- | --- |
| 1. Hafta | Proje kurulumu ve temel altyapı | - Veritabanı oluşturuldu (users, cargos, cargo_history) - Proje iskeleti hazır - Temel sayfa yapısı (navbar, footer) - Basit API çalışır durumda |
| 2. Hafta | Kargo takip sistemi | - Kargo sorgulama ekranı - Takip numarası ile veri çekme - Sonuç ekranı (durum, gönderici/alıcı) - Hata mesajları |
| 3. Hafta | Admin ve geçmiş sistemi | - Admin giriş ekranı - Yetkilendirme sistemi - Kargo geçmişi (timeline/tablo) - Kargo durum güncelleme |
| 4. Hafta | Tamamlama ,Geliştirme ve Test | - Admin panel (kargo ekleme, listeleme) - API testleri - Hata düzeltmeleri - Tüm sistem test edildi - Proje final hali |