## 🟢 1. Hafta: Proje Kurulumu ve Temel Altyapı

### 📋 Hafta Sonu Teslim Edilecekler

| No | Teslim Edilecekler |

|----|---------------------|

| 1 | Veritabanı oluşturuldu (users, cargos, cargo_history) |

| 2 | Proje iskeleti hazır |

| 3 | Temel sayfa yapısı (navbar, footer) |

| 4 | Basit API çalışır durumda |

---

### 🗄️ Backend Görevleri (Gulsenem & Atakan)

| Görev | Detay |

|-------|-------|

| Veritabanı kurulumu | PostgreSQL/MySQL kurulumu |

| Tablo şemaları oluşturma | users, cargos, cargo_history tabloları |

| Proje iskeleti kurulumu | Express.js/FastAPI başlatma |

| Klasör yapısı oluşturma | routes/, controllers/, models/, config/ |

| Veritabanı bağlantısı | ORM (Prisma/TypeORM/SQLAlchemy) kurulumu |

| Basit API endpoint'i | GET /health → {"status": "ok"} |

| .gitignore ve .env yapılandırması | Gizli bilgilerin dışarı sızmaması |